## Slide 1: Gerência de Configuração de Softwares
Modelo de GCS
Leonardo A Alves

## Slide 2: Motivação
Problemas de comunicação na equipe
Problema com dados compartilhados
Problema com Manutenção múltipla
Problema de atualização

## Slide 3: A.W. Babich [1986]
Em toda equipe há um certo grau de desordem.
Damos o nome de Gerência de Configuração, a arte de coordenar o desenvolvimento de software minimizando a desordem natural.

## Slide 4: Atividades da Gerência de Configuração
software
Identificar
controlar
Modificar
Organizar
Minimiza
Enganos
Processo de desenvolvimento
Maximiza Produção

## Slide 5: GCS
A GCS visa estabelecer e manter a integridade dos artefatos de software, sob sua gerência, ao longo de todo o ciclo de vida do software, através de mecanismos que permitam administrar as diferentes versões, controlar modificações e permitir a realização de auditorias e a elaboração de relatórios sobre o estado da configuração.

## Slide 6: Objetivos da GCS
Definir o Ambiente de desenvolvimento
Politicas para controle de versões garantindo a consistência dos artefatos produzidos
Definir procedimentos para solicitações de mudanças
Administrar o ambiente e auditar mudanças
Facilitar a integração das partes do sistema.

## Slide 7: Benefícios
Aumento de produtividade no desenvolvimento
Menores custos de manutenção
Redução de defeitos
Maior rapidez na identificação e correção de problemas

## Slide 8: Biblioteca de Software
Os artefatos e os ICS(instrumentos de configuração de software) são armazenados em uma estrutura própria denominada biblioteca de software do projeto IEEE. A IEEE define uma biblioteca de software como sendo uma coleção controlada de software e documentos a ela relacionadas, que auxilia o desenvolvimento, uso e manutenção do software, sendo também um instrumento utilizado para realizar atividades de distribuição e entrega do software. As técnicas e métodos referentes às atividades de GCS geralmente estão centradas no controle dessas bibliotecas.

## Slide 9: Estratégia de implantação de GCS
A estratégia foi dividida em 4 fases (Iniciação, Planejamento, Implantação e Encerramento). Para cada fase deve-se realizar um conjunto específico de atividades e por fim, elaborar um relatório conclusivo de fase apresentando como foi realizada toda esta fase, relacionando os problemas enfrentados, as opções identificadas e ações adotadas. Este relatório deve ser armazenado no repositório de lições aprendidas.
As fases possuem entradas e saídas.

## Slide 10: Estratégia de implantação de GCS
As entradas representam as informações necessárias à correta execução de cada atividade da fase, enquanto que as saídas representam as informações produzidas pela execução das atividades da fase que servirão de entrada para uma outra atividade. O registro das lições aprendidas é de suma importância por representar o aprendizado e o conhecimento da organização adquirido durante o processo de implantação da GCS. Podem ser registrados, por exemplo, problemas, erros ou imprevistos ocorridos e as respectivas soluções adotadas para resolvê-los, além dos resultados referentes à solução adotada.

## Slide 11: Iniciação
Tem por objetivo definir e autorizar a implantação da GCS na organização. As atividades desta fase são: identificação das necessidades da organização a serem atendidas pela GCS, identificação dos interessados na implantação, identificação dos projetos de software da organização, obtenção de um patrocinador para o projeto e obtenção de apoio organizacional. A fase não tem entradas e termina com a conclusão de suas 5 saídas: relação de necessidades da organização, relação de interessados na implantação, relação de projetos de software da organização, patrocinador definido e apoio organizacional formalizado.

## Slide 12: Planejamento
Tem por objetivo definir os processos e as ações necessárias à implantação da GCS. Estas especificações devem estar descritas no plano de GCS e em seus procedimentos de suporte. As atividades desta fase são: definição dos objetivos e metas da organização, definição da equipe de GCS e suas responsabilidades, identificação da configuração do software, definição do processo de controle de mudanças, criação e organização da base de conhecimento necessária a GCS, definição do processo de auditoria da configuração, seleção da ferramenta de GCS, elaboração de um cronograma de implantação, seleção de um projeto-piloto para a implantação da GCS e elaboração do Plano de GCS.

## Slide 13: Planejamento
A fase tem como entradas as 5 saídas da fase anterior: relação de necessidades da organização, relação de interessados na implantação, relação de projetos de software da organização, patrocinador definido e apoio organizacional formalizado. A fase termina com a conclusão de suas 3 saídas: projeto-piloto selecionado, ferramenta de GCS selecionada e o Plano de GCS elaborado.

## Slide 14: Implantação
Tem por objetivo realizar efetivamente a implantação da GCS, conforme definido no Plano de GCS. As atividades desta fase são: formação da equipe de GCS, treinamento da equipe nos processos e na ferramenta de GCS, criação do ambiente de GCS, colocação da ferramenta de GCS em produção, monitoramento do processo de implantação, registro de lições aprendidas e elaboração do relatório de implantação.

## Slide 15: Implantação
A fase tem como entradas as 3 saídas da fase anterior: projeto-piloto selecionado, ferramenta de GCS selecionada e o Plano de GCS elaborado. A fase termina com a conclusão de suas 3 saídas: registro de lições aprendidas, Plano de GCS alterado (se necessário) e o relatório de implantação elaborado.

## Slide 16: Encerramento
Tem por objetivo formalizar a aceitação de conclusão da implantação da GCS, bem como arquivar todos os documentos referentes à implantação. Nesta fase, as informações históricas e as informações sobre as lições aprendidas devem ser transferidas para a base de conhecimento de lições aprendidas objetivando sua utilização em futuras implantações.

## Slide 17: Encerramento
A fase tem como entradas as 3 saídas da fase anterior: registro de lições aprendidas, Plano de GCS alterado (se necessário) e o relatório de implantação elaborado. A fase não tem saídas e termina com a conclusão de todas as suas atividades. Com base na avaliação dos resultados obtidos, a empresa vai decidir se a implantação da GCS será estendida aos demais projetos de desenvolvimento de software.

## Slide 18: Conclusão
algumas poucas empresas possuem interesse crescente pela GCS, motivadas pela busca de certificação de qualidade ou por necessidades geradas por competição de mercado, que cada vez mais exigem qualidade. Outras tantas empresas acreditam que a implantação da GCS ocorre simplesmente pela adoção de ferramentas.